智慧教育课程需求分析

第二版  V2.0  |  课前 课中 课后教学业务闭环

编制日期：2026年10月8日    文档状态：需求评审稿

本版在所提供的第一版需求分析基础上完善业务规则与交付边界，供学校业务负责人、产品、开发和测试人员共同评审。建议先落地课程资源、预习、签到、随堂答题、作业批改和学情反馈的完整流程，再扩展直播、自动研判与监考。

1 文档说明

1.1 编制依据与使用方式

直接依据为《智慧教育课程需求分析（课前-课中-课后模块）》第一版。原稿引用的《智慧课程平台完整详细功能描述 v0》《智慧教育系统需求规格说明书 V1》等材料未随本次提供，本版不据此断言已获学校确认；如相关材料另有约束，应在评审时核对。

保留原稿 PRE、IN、POST 功能编号，增加 BASE 基础能力、NF 非功能要求和 AC 验收场景编号。P0 表示建议首版必需，P1 表示二期增强，P2 表示专项论证后再排期。本文第二版不等于系统已经进入二期建设。

1.2 适用范围与系统边界

面向周口师范学院师范生相关课程教学，支持管理员、教师、学生三端，以及课程、教学班、学期和组织范围的数据隔离。

首版以线下教学配套为主。正式课程与教学班由教务管理员创建或导入，教师维护获授权课程的资源与教学活动。

章鱼教学服务器、智慧树和超星作为候选对接对象。未取得接口文档、授权与测试环境前，不承诺双向同步、直播或完整成绩互通。

本需求不覆盖教务学籍管理、课程最终总评审批和完整考试平台。代码实训首版支持成果提交与人工评价，代码执行沙箱和自动测试另行论证。

1.3 本版主要调整

| 改进项 | 第二版处理 |
| --- | --- |
| 分期边界 | 逐项标明 P0、P1、P2，区分 AI 初评与增强批改。 |
| 成绩发布 | 主观题先生成建议分，教师确认并发布后形成正式成绩。 |
| 参与门槛 | 预习门槛默认用于提醒；强制限制须显式配置并支持教师豁免。 |
| 可验证要求 | 补充状态、分母、异常处理、性能条件和验收场景。 |
| 数据治理 | 区分历史快照与当前访问权限，取消无条件永久保存。 |

1.4 角色与职责

| 角色 | 业务职责 | 数据范围 |
| --- | --- | --- |
| 超级管理员 | 账号与权限配置、平台参数、模型密钥、审计管理 | 经授权的平台管理范围；敏感明细仍须有用途和审计 |
| 教务管理员 | 课程与教学班管理、资源审核、教学统计与预警协调 | 被授予的学院、专业、学期及教学班 |
| 教师 | 资源维护、任务发布、课堂活动、批改复核、补学与反馈 | 本人任教或获协同授权的课程与教学班 |
| 学生 | 预习、签到、答题、提交作业、错题重做与个人报告 | 本人参与的课程、教学班和本人记录 |

1.5 核心业务对象

课程是可复用的内容容器，教学班是特定学期的教学组织。一个课程可关联多个教学班，一个教学班可包含主讲和协同教师及成员名单。资源属于课程，发布关系、预习、签到、随堂答题和作业属于教学班。知识点树作为首版知识体系呈现，不默认包含自动实体识别或推理能力。

活动发布时保存目标成员快照，保留后续补发、豁免与退课处理记录。学生入退班不静默改写历史参与率和完成率；退课后的资源访问按当前授权处理，历史成果保留范围由学校规则确定。平台业务时间统一按北京时间展示，内部时间戳与时区转换规则保持一致。

1.6 基础能力需求

| 编号 | 首版基础能力 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| BASE-001 | 账号与组织 | 创建、导入、停用账号；重置凭证；停用后撤销有效会话。 |
| BASE-002 | 课程与教学班 | 学期、课程、教师、学生关系校验；导入提供逐行错误报告。 |
| BASE-003 | 通知中心 | 任务发布、截止提醒、成绩发布、预警下发和处理反馈；站内通知为首版必需。 |
| BASE-004 | 题库与评分标准 | 题目、答案、解析、知识点和分值管理；发布时冻结题目快照。 |
| BASE-005 | 课程知识库 | 按课程授权资料建立索引；记录来源、版本和更新时间；失效资料退出检索。 |
| BASE-006 | 配置与审计 | 文件限制、AI 额度、学情阈值、保留期限、操作日志和导出权限。 |

通知失败不回滚已成功发布的任务；通知按业务事件与接收人去重，失败可重试并留痕。外部短信、邮件及即时通信推送须单独确认渠道、费用和授权。

2 课前模块

2.1 模块定位

课前阶段的核心目标是"让学生带着准备进入课堂、让教师带着数据进入授课"，覆盖课程资源搭建、预习任务布置、AI 智能备课与预习数据回传。

2.2 涉及角色与子模块

教师：课程基础资源搭建 / 课前任务一键布置 / AI 辅助备课

学生：自主学习首页 / 课前预习参与

管理员：全校课程资源总览 / 教务组织数据准备

2.3 功能需求

PRE-001 课程基础资源搭建  P0

功能描述：教师在课程空间上传课件、教学视频、教案、外部参考资源，搭建课程知识模块与知识点树状图谱。

页面要素：

课程核心数据看板：知识点总数、教学资源数量、线上授课视频数、能力目标、AI 出题数量；

分标签展示：课程背景、课程简介、教学团队、知识体系图谱。

业务规则：

资源以课程为单位管理，可被同课程的多个教学班复用，但需为不同教学班分别设置发布时间与状态；

录入课程教学目标、思政融入要点、课程设计原则，作为后续 AI 备课、AI 出题的提示上下文；

资源格式规范由管理员全局配置，教师上传时校验；

资源本体状态为草稿、待审核、可发布、已下架；教学班发布关系为未发布、定时待发布、已发布、已撤回。启用审核时，审核通过后才能发布；被活动引用的资源不能物理删除，只能停用并保留引用快照。

验收条件：同一课程资源可分别发布给两个教学班；未发布班级访问被拒绝；被引用资源删除请求被拦截。

PRE-002 课前任务一键布置  P0

功能描述：教师批量给班级下发课前学习任务，包含预习视频、课前选择题、阅读任务、实训前置案例。

配置项：任务名称、说明、开始时间、截止时间、关联资料、目标教学班（可多选）、预习完成门槛。

业务规则：

预习任务默认面向整个教学班，不指定部分学生；

PPT/PDF 可指定页码范围，MP4 可指定观看时间段；

可附加单选/多选/判断题作为预习题，系统保存题目快照；

预习门槛默认仅提醒，不阻止签到及课堂参与；教师可显式启用随堂答题门槛，并对个别学生豁免。限制项、规则与豁免原因须可追溯；

截止前每题每生可成功提交一次；答题草稿可修改，成功提交后锁定。客观题自动判分，答案与解析在任务截止且教师授权后公布；

完成判定：PPT/PDF 记录指定页访问完成，不能据此断言已掌握；视频按指定区间去重后的有效观看覆盖率达到 90%。倍速与重复播放不重复累计覆盖，异常进度进入核查；

特殊情况下教师可人工标记完成，必须填写原因并留痕；

预习题得分不计入正式作业成绩，仅用于学情研判。

验收条件：指定视频区间的有效覆盖达到门槛后只生成一次完成结果；豁免有原因与操作人；答案在规定发布条件前不可访问。

PRE-003 AI 辅助备课  P1

功能描述：教师输入课程知识点，AI 大模型自动生成预习习题、课前导学文案、课堂导入案例，并支持一键打包发布至班级。

AI 能力点：

基于课程教学目标与知识点生成预习习题；

基于思政融入要点生成课前导学文案；

基于知识体系图谱生成课堂导入案例；

一键生成课前任务包草稿，教师校验内容、答案与适用对象后发布。

业务规则：

AI 生成的所有内容均为草稿，教师确认后才能发布；

AI 调用受管理员配置的全校每日额度限制；

所有 AI 调用记录日志：调用方、时间、模型、提示词摘要、结果摘要、用量；

同一课程、知识点、资料版本、提示模板与模型参数在 24 小时内一致时可复用历史草稿；权限仍须校验。

验收条件：AI 返回的任务包为草稿；未经教师确认无法发布；调用失败可转为人工编辑。

PRE-004 课程自主学习首页  P0

功能描述：学生进入个人在修课程卡片列表，查看课程进度、待完成预习任务、未看授课视频。

业务规则：

点击课程卡片进入知识图谱页面；

自主观看授课视频、阅读课前导学材料，系统自动记录学习时长与完成状态；

学习事件成功记录后更新授权范围内的学情数据；页面显示最近更新时间，允许短暂统计延迟；

未达到预习门槛时提示待补学内容；仅对教师明确启用门槛的活动限制参与，提供教师豁免入口。

验收条件：学生只看到已加入教学班的课程；完成状态与教师端一致，刷新后保留已成功记录的进度。

PRE-005 全校课程资源总览  P0

功能描述：管理员统一审核全校课程课件、视频、教案资源，下架违规内容。

页面要素：

课程总览卡片：课程总数、在授课程、结课课程；

分页表格：课程名称、授课教师、授课班级、资源数量、课时、教学进度；

资源分类统计图表：视频、文档、习题、实训案例四类资源数量。

业务规则：

资源审核不引入独立"资源审核员"角色，由管理员直接管理；

资源下架后停止新发布与默认新访问；历史任务保留资源标识、版本与学习记录。被下架文件不因历史引用继续对学生开放；确需保留访问时由授权人员确认，违规文件立即禁用访问；

批量同步课程至智慧树、超星第三方平台需记录同步日志；

资源存储容量监控、过期资源批量清理均由管理员执行。

验收条件：管理员仅能操作授权组织内资源；下架后学生新访问被拒绝，历史任务仍可查到原资源版本和下架状态。

2.4 数据需求

课程资源：课程ID、资源ID、类型、文件路径、上传人、上传时间、文件大小、所属知识点、状态、发布关系（按教学班）；

知识点图谱：知识点ID、课程ID、父节点ID、知识点名称、关联资源ID列表、思政标签；

预习任务：任务ID、教学班ID、名称、说明、开始/截止时间、关联资源、题目快照列表、完成门槛规则；

预习记录：学生ID、任务ID、资料访问明细、视频观看进度、题目提交、完成状态、完成时间、是否人工标记。

2.5 接口需求

第三方资源同步接口（智慧树/超星）：课程元数据、资源元数据、学习进度回传；

章鱼教学服务器接口：资源存储、视频转码、播放鉴权；

AI 备课接口：知识点输入、教学目标上下文、返回习题/导学文案/案例。

3 课中模块

3.1 模块定位

课中阶段的核心目标是"线下为主、线上为辅，AI 实时辅助、互动数据沉淀"，覆盖课堂直播/互动授课、知识图谱可视化讲解、AI 助教实时辅助、扫码签到。

3.2 涉及角色与子模块

教师：课堂直播与互动授课 / 知识图谱可视化授课 / AI 助教实时辅助 / 独立签到

学生：课堂互动参与 / 课堂回看

管理员：基础设施在线监考（含考试期课中场景）

3.3 功能需求

IN-001 课堂直播与互动授课  P1

功能描述：直播授课窗口，配套随堂答题、举手提问、弹幕互动、分组讨论面板；底部展示在线学生实时出勤名单。

业务规则：

线上直播可投屏课件，发起随堂选择题抢答与课堂签到；

系统实时统计课堂互动参与率；

线下课堂可扫码签到，数据同步至平台；

直播录播默认归档至教学班课程空间，学生课后可回看。

验收条件：直播服务可用时完成授权进入、互动和录播归档；服务中断时不影响独立签到和答题。

IN-002 随堂实时答题  P0

功能描述：教师在线下/线上课堂独立发起单选、多选、判断题，按题逐个发起并实时统计。

业务规则：

实时答题不关联课表或课次，归属于教学班；

每题设置答题时长，教师可提前结束或延长；

学生每题只能成功提交一次，多选题全部选对才得分，漏选或错选均 0 分；

题目关闭后才向学生显示正确答案与解析；

教师实时查看应答人数、参与率、正确率与选项分布；

倒计时以服务器时间为准；学生断线重连可继续尚未结束的题目，已成功提交的答案不得修改；

因网络故障未提交成功时，教师可允许指定学生补答一次，填写原因并保留异常记录；

同一教学班同一时刻最多存在一道正在作答的实时题目；协同教师同时操作时以服务器状态为准并提示冲突。

验收条件：同一学生重复点击只产生一次有效答案；活动关闭后不能常规提交；教师并发发题只允许一题进入进行中。

IN-003 独立签到活动  P0

功能描述：教师独立创建签到，设置名称、开始时间、结束时间、迟到判定时间。

业务规则：

系统生成动态二维码与短时签到码，仅本教学班学生可参与；

每名学生每次只能形成一条有效签到结果，状态含正常、迟到、缺勤；

签到结束时，未产生有效签到的目标学生自动标记缺勤；

系统记录签到时间、IP、设备类型，用于异常排查；

教师可补签或修正状态，必须填写原因并记录前后内容；

首版不使用人脸识别、GPS 定位或地理围栏；

同一教学班同一时刻最多存在一个进行中的签到活动。

验收条件：非本班学生无法签到；过期签到码无效；重复签到不新增记录；修正前后状态和原因可追溯。

IN-004 知识图谱可视化授课  P0 展示 P1 授课联动

功能描述：可视化知识树页面，按课程教学大纲组织知识板块；技术创新、逻辑思维作为可选分类，点击知识点查看已授权的视频、习题与拓展素材。

业务规则：

授课时调取完整课程知识体系，关联思政要点、科学精神拓展内容；

课堂一键调取知识点讲解（二期）；

知识点串联讲解记录调用顺序，作为课堂授课轨迹归档。

验收条件：节点与大纲配置一致；跳转仅返回已授权资源；失效资源显示不可访问。

IN-005 AI 助教实时辅助授课  P1 实时助教

功能描述：AI 助教交互页面，含对话输入框、指令中心快捷功能（提取课件重点、生成随堂提问、实时解答学生课堂疑问）。

AI 能力点：

课中实时调用大模型解析知识点；

生成课堂提问；

自动汇总学生弹幕高频疑问，辅助教师实时答疑。

业务规则：

AI 助教调用受管理员配置的全校每日额度限制；

AI 生成内容仅作为辅助建议，不直接发布给学生作为正式答案；

AI 调用记录日志：调用方、时间、模型、指令类型、用量；

实时模式以首个有效内容返回时延和完整生成时延分别衡量，不将 3 秒等同于完整回答完成时间；具体目标见第 7 章。

验收条件：生成内容默认仅教师可见；配额不足明确提示；超时转为失败任务并可重试，不产生重复学生发布。

IN-006 课堂互动参与  P0 答题签到 P1 直播互动

功能描述：学生参与直播课举手提问、完成随堂答题、发送课堂弹幕，课后回看完整课堂录播，查看课堂板书与随堂习题。

业务规则：

学生仅可参与已加入教学班的课堂活动；

随堂答题每题只能成功提交一次；

课堂录播与板书课后对教学班学生开放，按学校确认期限归档；

课堂互动行为（举手、答题、弹幕）同步至学情数据。

验收条件：学生不能进入其他教学班活动；断线重连后仍显示已提交结果；关闭的题目按公布规则显示答案。

IN-007 基础设施在线监考管理  P2 专项监考

功能描述：监考设备在线状态仪表盘、各考场/线上考试监控列表、违规抓拍记录台账。

业务规则：

配置线上考试监考规则、开启 AI 人脸识别监考；

查看全院校考试违规预警；

管理摄像头、服务器等监考硬件设备在线状态。

验收条件：须先完成专项需求确认；验证设备状态、授权查看和误报人工复核，AI 预警不得直接形成违规处分。

3.4 数据需求

课堂场次〔二期〕：场次ID、教学班ID、教师ID、开始/结束时间、形式、录播路径；首版独立签到和答题不要求绑定场次；

签到记录：学生ID、教学班ID、签到活动ID、签到时间、IP、设备类型、状态、修改记录；

实时答题：活动ID、教学班ID、题目快照、答题时长、各学生提交、各学生得分、参与率、正确率、选项分布；

互动行为：学生ID、课堂场次ID、行为类型（举手/答题/弹幕）、内容、时间戳；

AI 助教调用：调用ID、教师ID、课堂场次ID、指令类型、模型、提示词摘要、结果摘要、用量、时延。

3.5 接口需求

直播/录播服务接口（章鱼教学服务器）；

AI 助教对话接口（大模型适配层）；

监考硬件接口（摄像头状态、人脸识别结果）〔P2 专项确认〕。

4 课后模块

4.1 模块定位

课后阶段覆盖作业发布、客观判分、主观题 AI 初评与教师确认发布、错题归集和重做反馈、学情分析与教学档案归档。

4.2 涉及角色与子模块

教师：作业发布管理 / AI 初评与教师复核 / 作业批量复盘 / 班级学情统计 / AI 学情研判

学生：作业提交与批改结果查看 / 错题本自动归集 / 个人学习总览 / AI 答疑与内容解析

管理员：全校作业统一管理 / 全课程学情预警 / 教学质量报告导出 / AI 模型用量日志

4.3 功能需求

POST-001 作业发布管理  P0

功能描述：作业发布表单，支持客观题（单选/多选/判断）、主观论述题、实训实操作业、文件上传作业。

配置项：作业名称、说明、开始时间、截止时间、总分、题目分值、附件、关联知识点、提交次数、目标范围（整班或部分学生）。

业务规则：

单班/多班级批量发布作业；

支持分层作业（基础题、提升题、拓展实训）；

首版从已审核题库选题，二期关联 AI 出题生成草稿并经教师审核；

已有学生提交后，不允许直接修改题目或分值；确需修改时生成新版本并保留原版本与历史提交；

简答题与论述题必须填写题目分值与参考答案；

各题分值之和必须与作业总分一致；

支持保存草稿、定时发布、立即发布、归档；

截止前可在配置的最大次数内改交，最后一次成功提交为有效待批改版本，历史版本保留。迟交默认关闭；教师启用后，未提交学生可在迟交窗口内补交一次并标记迟交，已提交学生改交须教师重新开放。

验收条件：总分校验不通过不能发布；已有提交的作业不能覆盖原题目快照；关闭迟交时拒绝逾期常规提交。

POST-002 AI 初评与教师复核  P0 AI 初评 P1 标注增强

功能描述：作业批改列表按待批改、待复核、已确认未发布、已发布及已撤回状态筛选；AI 任务状态单独显示。

批改规则：

客观题：实时给出分数（确定性规则：多选题全部选对才得分，漏选或错选均 0 分）；

主观题：依据教师预设评分量规生成建议分、得分点和评语。量规包含评分维度、分值上限、部分得分与等价表达规则；关键词仅作辅助，不作为唯一评分依据。定位错误原文与圈画标注作为二期增强；

首版所有主观题 AI 建议分须经教师确认，可批量确认，但高风险或异常项必须逐份核查；二期可提供风险排序，仍不得自动形成正式成绩；

教师可批量一键统一评语下发给学生；

AI 主观题评分是建议分；教师确认并发布后才成为正式成绩并进入统计；

所有 AI 批改结果保留：建议分、得分点、评语、错误标注、模型标识、调用时间、用量；

教师修改建议分时必须填写原因并记录前后内容；

达到全校每日 AI 调用额度时停止调用，作业转入人工批改队列并提示教师。

验收条件：未确认或未发布的 AI 建议分不进入正式成绩统计；异常结果转人工；成绩调整留下前后值和原因。

POST-003 作业批量复盘  P0

功能描述：作业错题统计柱状图，展示全班高频错题、薄弱知识点。

业务规则：

单份作业支持查看学生原始作答、AI 批改痕迹、修改建议；

复盘结果作为下一轮教学调整依据，归档至教学档案；

复盘数据按教学班、作业、知识点维度组织。

验收条件：高频错题与学生作答明细可对账；撤销成绩后相应统计重算，并记录数据截止时间。

POST-004 班级整体课程统计看板  P0

功能描述：班级数据卡片展示平均有效学习时长、到期作业完成率、已发布作业平均分、答题参与率和出勤；按周/月展示趋势。首版不默认合成课程综合得分。

业务规则：

按班级、分组查看整体学习情况；

自动标记完成率不足、成绩下滑的学生；

生成班级学情简报；

成绩统计只使用教师已正式发布的成绩；所有图表、明细、导出必须使用同一统计口径；

这里的成绩仅指作业与实时答题结果，不代表课程最终总评。

验收条件：看板、明细与导出在相同筛选和截止时间下结果一致；无正式成绩时显示暂无数据而非零分。

POST-005 单人学生学情详情  P0

功能描述：学生个人学习档案，汇总视频观看进度、每次作业得分、课堂签到、实训参与记录、薄弱知识点。

业务规则：

教师可查看异常学生完整学习轨迹；

针对学情薄弱学生单独下发补学任务、私信提醒；

单人学情数据仅本人任教教学班可访问，跨教学班访问需权限校验。

验收条件：教师只能查看授权班级学生轨迹；补学任务与完成反馈可关联回原薄弱知识点。

POST-006 AI 自动化学情研判  P1

功能描述：二期 AI 根据知识点评价表现、作业提交及出勤记录概括班级共性问题，并列出依据和教学调整建议；不凭低分或短答案认定学生敷衍。

业务规则：

自动生成班级学情风险清单，同步推送预警提示；

AI 建议作为辅助决策，最终教学调整由教师确认；

AI 研判调用受管理员配置的全校每日额度限制；

研判报告按周/月生成并归档。

验收条件：报告显示统计窗口、样本数量与依据；缺失数据明确标注；研判建议经教师确认后才转教学安排。

POST-007 作业中心页面  P0

功能描述：分"待提交、已提交、已批改"三类标签，每条作业展示截止时间、分值、关联知识点。

业务规则：

支持文字作答、文件上传和代码实训成果提交；首版不自动执行学生代码；

迟交窗口开启时允许符合条件的补交并标记迟交；窗口关闭时明确提示不能提交；

提交后显示异步批改状态，学生可以离开页面并稍后查看；

教师发布后查看正式得分、错题、评语和修改建议；AI 初评是否提前展示由教师配置，提前展示时仅标注建议分；

教师允许提前展示时，主观题显示 AI 建议分和待教师确认状态；未发布的正式成绩、标准答案与解析不提前开放。

验收条件：提交成功返回版本号与时间；最后有效版本与批改对象一致；撤回或重开记录可追溯。

POST-008 错题本自动归集  P0 归集 P1 AI 生成

功能描述：按知识点分类归集所有作业、测验错题。

业务规则：

首版从已审核题库推荐同类巩固题；二期 AI 生成新题须通过审核或明确标为自主练习，不直接纳入正式评分；

学生可反复重做查漏补缺；

错题本归集范围：本人已公布答案的作业与实时答题错题；主观题以已发布正式评价为准；

错题重做结果作为补学记录回传至教师端学情。

验收条件：同一来源题目仅归集一个错题条目；重复重做留存记录；重做不覆盖原始正式得分。

POST-009 个人学习总览  P0

功能描述：可视化数据卡片，展示单门/全部课程累计学习时长、作业平均得分、课堂出勤次数、实训完成数量、知识点评价表现图。

业务规则：

按周、月查看学习数据变化趋势；

直观定位学习短板课程与薄弱知识点；

按学校确认的保留期限归档学习记录、作业与实训成果；区分教学档案、原始附件与运行日志，不默认永久保存全部数据；

支持导出个人学习报告用于师范生实践档案留存。

验收条件：个人报告只包含本人记录；无评价的知识点显示暂无证据；导出不包含他人明细。

POST-010 AI 智能答疑与内容解析  P0 文本 P1 图片解析

功能描述：AI 对话面板，输入课程知识点疑问、作业难题，大模型自动拆解知识点、分步讲解解题思路。

AI 能力点：

上传课件、作业截图即可解析重难点；

生成拓展学习素材。

业务规则：

AI 答疑仅检索当前用户可访问的课程知识库；无可靠依据时说明无法确认，不编造出处；

对尚未公布答案的作业，答疑以思路引导为主，禁止检索并泄露隐藏参考答案。提示词约束不能保证完全阻止模型自行推导，须结合答案访问隔离与输出检查；

调用受管理员配置的全校每日额度限制；

所有调用记录日志：学生ID、时间、模型、问题摘要、用量。

验收条件：回答可定位到授权资料来源；隐藏参考答案不可被检索；无依据问题提示无法确认；额度不足有降级提示。

POST-011 专属自动化学情分析报告  P1

功能描述：AI 定期生成个人学情报告，分析学习短板、长期未掌握知识点、作业高频失分题型。

业务规则：

给出个性化学习计划（推荐补学视频、专项练习题）；

依据可核查的学习记录提示待改善项，不作人格、能力或学习态度的确定性判断；

报告按周/月生成并归档；

学生可查看本人历史报告，但不可修改。

验收条件：周月报告可查原统计快照及生成版本；推荐资源仍可访问；学生不能修改报告内容。

POST-012 自主学习广场  P1 推荐广场

功能描述：提供经授权、审核的拓展学习资源、编程实训案例和行业教学素材；资源规模取决于学校建设与第三方授权情况。

业务规则：

二期 AI 根据个人授权学情推荐内容，并展示推荐理由；首版可按知识点提供规则推荐；

自主完成拓展训练提升师范生综合能力；

推荐结果基于学生学情画像，不涉及跨学生数据共享。

验收条件：未授权或下架资源不进入推荐；可查看推荐依据；缺少资源时显示暂无匹配内容。

POST-013 全校作业统一管理  P0

功能描述：作业数据看板展示待批改提交量、AI 初评完成率、待复核量和正式发布成绩数量，并按课程展示发布、截止及班级完成情况。

业务规则：

查看全校作业布置情况；

设置作业提交截止时间通用规则；

导出全校作业完成统计报表；

成绩类统计仅使用教师已正式发布的成绩；发布、提交和待批改数量按各自业务状态统计，不以成绩发布为前提。

验收条件：发布和提交数量不受成绩未发布影响；成绩平均分仅用已发布正式成绩计算。

POST-014 全课程学情预警  P0 规则配置 P1 自动预警

功能描述：二期预警页展示风险等级、待研判课程数量及各类学习问题数量；课堂参与、作业完成、视频学习和实训参与分项展示。未确认权重与归一化规则前，不展示总分或可比较的雷达图。

预警清单：红色高亮标记异常课程/班级，字段含课程名称、所属班级、异常类型（作业提交率过低、视频学习时长不足、实训零参与、成绩大面积下滑）、风险等级、涉及学生人数、生成时间。

业务规则：

系统自动轮询全校学情数据，对存在异常的班级、课程、学生自动生成预警记录；

管理员可一键查看详情、下发预警通知给授课教师；

支持筛选高风险课程批量导出预警台账；

跟踪教师整改反馈记录；

预警规则由授权管理员在学情配置中管理，记录指标、阈值、时间窗口、样本要求与规则版本；确定性规则触发候选预警，AI 解释不替代规则。

验收条件：相同对象、规则和统计窗口不重复生成未结预警；下发、反馈、复核与关闭完整留痕。

POST-015 教学质量报告导出  P1

功能描述：按学院、学期、专业自动生成教学质量分析 PDF 报告。

报告内容：课程统计、学情预警汇总、薄弱教学环节分析。

业务规则：

报告数据与全校看板使用同一统计口径；

报告归档至管理员档案，可下载、可分发授权。

验收条件：导出报告的筛选、数据时间和规则版本与看板一致；失败任务可重试；下载需再次鉴权。

POST-016 AI 模型使用日志  P0

功能描述：表格记录全校师生 AI 调用记录，区分 AI 出题、作业批改、学情分析、智能问答各类使用场景，统计每日模型负载。

业务规则：

日志至少包含：调用方、角色、时间、IP、模型、指令类型、用量、时延、是否成功；

默认保存 1 年；

全量 AI 调用审计日志仅超级管理员可查询与导出；教务管理员可查看授权范围的汇总用量，不默认开放学生问题与作答原文；

达到额度上限的调用记录特别标注。

验收条件：调用失败、超时及超额均有可追踪记录；教务管理员看不到未授权原文；密钥不写入日志。

4.4 数据需求

作业：作业ID、教学班ID、教师ID、名称、题型与分值、附件、关联知识点、版本号、发布状态、开始/截止时间、目标学生范围；

作业提交：学生ID、作业ID、版本号、提交时间、答案、附件、是否迟交、批改状态（待批改/待复核/已确认未发布/已发布/已撤回）、AI建议分、得分点、评语、错误标注、最终成绩、批改人、批改时间；

错题本：学生ID、来源（作业ID/实时答题ID）、题目快照、错误内容、知识点、重做记录、重做结果；

学情：班级学情（教学班ID、平均学习时长、作业完成率、答题参与率、已发布作业平均分、周/月趋势）、个人学情（学生ID、视频进度、作业得分序列、签到、实训、薄弱知识点、学习异常标记）；

预警记录：预警ID、对象类型（课程/班级/学生）、对象ID、异常类型、风险等级、涉及人数、生成时间、状态（待研判/待下发/已下发/处理中/待复核/已关闭/已驳回）、整改反馈。

4.5 接口需求

AI 批改接口：作业答案、参考答案、评分标准、返回建议分/得分点/评语/错误标注；

AI 学情研判接口：班级/个人学情数据、阈值配置、返回风险清单与教学建议；

AI 答疑接口：学生问题、知识库范围、返回解析与拓展素材；

报告导出接口：学院/学期/专业筛选、返回 PDF 流。

5 跨模块数据联动

5.1 三阶段数据流转

课前 → 课中：预习状态用于课堂提醒及可选参与门槛；预习错题按知识点汇总至教师看板，提示重点讲解内容；

课中 → 课后：课堂互动行为（举手、答题、弹幕）作为学情维度参与课后研判；课堂高频错题可一键转化为课后作业；

课后 → 课前：课后学情报告标注的薄弱知识点，作为下节课 AI 备课的提示上下文，生成针对性预习任务；

三阶段 → 管理员：教学事件按组织权限汇总，规则引擎计算指标与候选预警；二期 AI 使用最小必要摘要生成解释和建议，管理员确认后下发。

5.2 AI 大模型分层赋能

| 层级 | AI 赋能点 |
| --- | --- |
| 管理员侧 | 全局配置调度、全校学情预警、教学质量报告、AI 用量监控、知识库管理 |
| 教师侧 | AI 备课（课前）、AI 助教实时辅助（课中）、AI 初评与教师复核、AI 学情研判（课后） |
| 学生侧 | AI 智能答疑、专属学情分析报告、个性化学习计划、自主学习广场推荐 |

5.3 三端数据互通

管理员端按授权组织范围汇总教学数据，常规统计由确定性规则计算，AI 仅用于授权的解释与建议；

教师端接收授权教学班的风险预警，查看规则统计；二期通过统一 AI 服务生成班级学情建议，不要求每个班独立部署模型；

学生端作业和学习事件进入业务数据层，再按权限更新教师与管理员的统计；

三层权限数据互通，但权限边界严格隔离（详见权限规则）。

6 权限规则

权限同时包含"功能权限"与"数据范围权限"，后端必须在每次请求中统一校验；

超级管理员创建教务管理员，并为其分配可使用的功能及可管理的组织范围；

教务管理员不能授予超过自身范围的权限，也不能修改超级管理员权限；

教师不能创建正式课程或教学班；未经协同授权，不能访问其他教师教学班的学生和教学数据；

同一教学班主讲与协同教师按授权范围操作；建议默认拥有相同教学权限，可单独收回发布、成绩确认与导出权限，全部操作记录到具体教师；

学生不能访问未加入教学班的资料、作业、答案、成绩或人员信息；

页面按钮隐藏不能代替后端鉴权；越权请求必须被拒绝并记录安全日志。

6.1 数据访问与导出控制

授权至少同时校验角色、组织范围、任教关系、教学班成员关系、资源发布状态及操作权限。详情、附件下载、导出任务结果与实时推送均须鉴权，不能只在列表页过滤。人员转岗、协同权限收回或退班后及时撤销当前访问资格。

| 对象 | 教师 | 学生 | 教务管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程资源 | 维护授权课程，按班发布 | 已加入班级的已发布资源 | 审核授权组织资源 |
| 答案与成绩 | 任教范围内编辑复核发布 | 本人已公布结果 | 授权范围汇总；明细另授权 |
| 学习轨迹 | 任教班级学生 | 本人记录 | 默认汇总；必要明细另授权 |
| AI 日志 | 本人任务结果与用量 | 本人问答与任务状态 | 授权组织汇总用量 |
| 数据导出 | 任教范围且有导出权限 | 本人报告 | 授权组织且有导出权限 |

6.2 AI 数据与结果控制

发送给外部模型前去除姓名、学号、联系方式等非必要标识；课程资料及作答仅在授权范围调用，服务商与数据处理方式需学校确认。

课程文件、学生答案和检索片段属于待处理数据，不得作为系统指令执行；防止通过文档内容诱导泄露答案、密钥或其他学生记录。

模型返回值按评分量规校验，超出分值、格式错误、依据不足或解析失败时转人工；不将模型自行声称的置信度作为可靠性保证。

配额按学校、角色、用户及场景配置，可限制调用次数、Token 或金额；并发调用先预占额度，完成后结算，失败释放未实际消耗的预占部分。

成绩、预警和教学建议由教师或授权管理员确认。AI 内容生成、版本调整和确认结果分别留痕。

7 非功能需求

以下为建议测试基线，须在确定服务器、模型、网络和校内使用规模后评审。P95 表示 95% 的成功请求在该时延内完成；普通业务与模型生成分别测试，不以理想单次结果代替上线能力。

| 编号 | 要求 | 建议目标与测试条件 |
| --- | --- | --- |
| NF-001 | 普通业务时延 | 首版试点基线为 100 个并发活跃用户，典型班级 60 人；列表与详情 P95 ≤ 2 秒，签到与提交确认 P95 ≤ 3 秒；不含大文件传输。 |
| NF-002 | 课堂数据更新 | 成功落库后，答题人数和选项分布更新 P95 ≤ 2 秒；连接中断可重连或轮询，显示最近更新时间。 |
| NF-003 | 提交可靠性 | 上述负载下连续 30 分钟，合法提交成功率 ≥ 99.5%；服务故障和超时计失败，参数不合法单独统计；验证无丢失和重复。 |
| NF-004 | AI 异步处理 | 任务入队确认 P95 ≤ 2 秒；文本初评示例为 ≤ 2000 汉字答案、5 个并发任务，完成 P95 ≤ 60 秒为待验证目标；180 秒超时转人工或失败。 |
| NF-005 | 二期实时 AI | 在评审指定模型与网络下，文本助教首个有效内容 P95 ≤ 3 秒作为候选目标；完整生成独立测量，超时支持取消和降级。 |
| NF-006 | 可用性 | 教学服务时段月度可用率建议 ≥ 99.5%；约定维护窗口、监测探针与故障起止口径。AI 不可用时人工流程继续可用。 |
| NF-007 | 备份与恢复 | 建议每日备份并校验；数据库与附件一致性恢复，RPO ≤ 24 小时、RTO ≤ 4 小时为试点目标，上线前完成一次恢复演练。 |
| NF-008 | 终端与易用性 | 教师和管理端适配桌面浏览器，学生关键流程适配手机浏览器；操作结果明确、错误可修正、状态不只用颜色区分。 |
| NF-009 | 配置与可观测 | 模型、模板、知识库和统计规则保留版本；监测队列积压、错误率、磁盘、接口超时与 AI 额度，告警可定位业务任务。 |

7.1 安全与文件处理

登录建议沿用原稿的至少 8 位且含两类字符、连续失败 5 次锁定 15 分钟规则，学校统一认证另行对齐；凭证仅存安全散列，重置和停用撤销旧会话。

传输使用加密连接，模型密钥加密存储且仅展示掩码；敏感导出采用短时下载授权并记录操作者、筛选条件、数量和用途。

校验文件实际类型、大小及可接受格式；文件名不作为存储路径；上传进行安全检测，未通过检测不得发布或下载。

文件大小、容量配额和格式由管理员配置；首版具体上限待确认。扫描、转码与索引失败须显示原因并支持重试，不将处理失败文件标为可用。

7.2 保留期限与清理

操作日志与 AI 调用元数据延续原稿默认保存 1 年作为评审建议。学生问题、作答原文、教学档案、附件、录播、监考资料与备份分别确定期限，不将全部内容永久归档。清理前核对活动引用和学校档案要求；超过期限按审批规则删除或匿名化，记录执行结果。因教学档案需要保留的记录须保留依据及访问范围。

8 首版与后续建设范围

| 模块 | P0 建议首版 | P1 或 P2 后续 |
| --- | --- | --- |
| 基础能力 | BASE-001 至 BASE-006；基础组织、权限、题库、知识库、通知与审计 | 外部统一认证、更多通知渠道和组织同步视接口条件确定 |
| 课前 | PRE-001、002、004、005：资源、任务、完成记录、资源审核 | PRE-003：AI 备课与任务包生成 |
| 课中 | IN-002、003；IN-004 图谱展示；IN-006 签到答题 | IN-001 直播录播；IN-004 授课联动；IN-005 实时助教；IN-006 弹幕举手 |
| 课后批改 | POST-001、002、003、007、008：提交、客观判分、AI 初评、教师复核发布和错题 | POST-002 原文定位与标注；POST-008 新题生成 |
| 学情与答疑 | POST-004、005、009、010 文本答疑、013、016；POST-014 规则配置及统计 | POST-006、011、012、014 自动研判闭环、015 报告 |
| 专项能力 | 监考、代码执行沙箱不列入首版 | IN-007 为 P2；代码自动执行另立需求、资源和安全方案 |

首版保留人工执行路径：无 AI 服务时教师可人工备课与批改；无第三方接口时可通过校内上传和审核后的导入开展试点。二期增强不改变主观题需人工确认的原则，不能因名称为自动批改而绕过正式成绩发布。

9 关键状态与异常处理

9.1 状态定义

| 对象 | 主要状态 | 转换约束 |
| --- | --- | --- |
| 预习任务与作业 | 草稿、定时待发布、进行中、已截止、已归档 | 发布生成快照；截止后只开放已配置补交或人工重开。 |
| 学生提交 | 未提交、草稿、已提交、迟交 | 提交成功才确认版本；重试复用幂等键，不能新增重复有效提交。 |
| AI 任务 | 排队中、处理中、成功、失败、超时、已取消 | 可重试任务保留关联；旧提交版本的结果不覆盖当前有效版本。 |
| 成绩 | 待批改、待复核、已确认未发布、已发布、已撤回 | 发布关联提交版本和评分版本；撤回通知学生并重算统计。 |
| 签到与答题 | 未开始、进行中、已结束、已归档 | 以服务器时间和状态校验；并发关闭后新提交不常规接收。 |
| 预警 | 待研判、待下发、已下发、处理中、待复核、已关闭、已驳回 | 每次变更留痕；重复触发可更新证据，不重复建立未结记录。 |

9.2 异常与补偿

提交超时：学生按原请求标识查询结果或重试；服务端对账成功后返回原回执，不能提示成功却未保存答案。客户端草稿不等于正式提交。

网络中断：答题恢复后查询服务器剩余时间及提交状态；未成功提交且活动已结束时进入教师补答流程，不自动补分。

资料失效：保留任务与学习记录，提示资源不可用；教师替换资源时形成新版本并通知受影响学生。

AI 失败或超额：保留学生答案并转人工待办；重试只针对当前有效提交版本，成功回调不得重复写入成绩。

多教师冲突：发布、关闭活动和成绩修改带状态或版本校验，冲突操作失败并提示刷新；不静默覆盖他人更改。

成绩争议：学生通过站内复核申请提交说明，教师确认后调整；保留原分、修订分、理由、关联申请及发布通知。

10 数据与接口补充

10.1 数据实体与约束

| 实体 | 新增关键字段或关联 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 组织与教学班 | 学期、组织ID、课程ID、教师角色、成员生效和退出时间 | 导入校验账号与组织；保留成员变更历史。 |
| 资源与发布关系 | 资源版本、审核结果、内容摘要、班级发布时间 | 资源本体与按班发布分离；索引版本与权限绑定。 |
| 活动与对象快照 | 目标成员、豁免、题目与答案快照、截止规则版本 | 历史统计按发布快照与明确调整计算。 |
| 提交与成绩 | 提交ID、版本、幂等键、AI任务ID、正式分和发布版本 | 一个活动学生仅一个当前有效提交；成绩关联具体版本。 |
| 学习事件 | 事件ID、资源版本、心跳、区间、服务端时间 | 事件去重；前台有效观看累计，异常记录可核查。 |
| 规则与预警 | 规则版本、窗口、分母、样本数、证据、责任人、期限 | 重复键按对象、规则、窗口；关闭有复核依据。 |
| AI 调用与报告 | 模型与模板版本、知识库版本、输入摘要、结果、耗用、任务状态 | 原文按权限和期限保留；统计与建议分层存储。 |

10.2 统一统计口径

每张看板及导出应显示教学班、时间窗口、数据截止时间和口径版本；缺失数据与零值分开。以下为建议默认口径，评审修改时须同步图表、明细与接口。

| 指标 | 建议定义 | 排除与说明 |
| --- | --- | --- |
| 预习完成率 | 完成全部必选项的人数 ÷ 该任务有效目标人数 | 豁免从分母剔除，人工完成单独标识。 |
| 有效视频覆盖率 | 指定片段内去重后的有效观看区间总长度 ÷ 指定片段长度 | 暂停、后台异常心跳不计；重复播放不叠加覆盖。 |
| 学习时长 | 经有效心跳校验的实际播放时长 | 区别于覆盖率；同一学生多端重叠时段不重复累计。 |
| 答题参与率 | 成功提交人数 ÷ 有效目标人数 | 题目关闭后固定；合法补答另标识并更新版本。 |
| 答题正确率 | 获满分提交人数 ÷ 有效提交人数 | 无提交显示暂无数据；另展示全员正确人数与应答人数。 |
| 作业完成率 | 存在有效提交的学生作业对数 ÷ 到期应交学生作业对数 | 多份作业按应交对数汇总；迟交计完成且单列；未到期单列。 |
| 作业平均分 | 已发布正式分之和 ÷ 对应已发布成绩记录数 | 跨不同满分作业先换算百分制；未交和未发布不当作零分。 |
| 出勤率 | 正常及迟到人数 ÷ 有效应到人数 | 迟到单列；经批准免签剔除；IP 相同不能直接判断代签。 |
| 知识点表现 | 关联正式评分项得分之和 ÷ 对应满分之和 | 属于评价表现而非已证明掌握；无题目证据显示暂无数据。 |
| 课程综合指标 | 首版展示各项原始指标，不默认合成一个总分 | 二期如启用，须确认权重、归一化及缺失处理；不替代最终总评。 |

10.3 接口契约与第三方依赖

业务接口：身份及数据范围校验；新增活动、提交、发布成绩提供幂等控制；返回业务ID、版本、状态、服务端时间及可定位的错误码。

实时接口：活动状态和统计更新可通过推送实现，断线可补查；事件携带活动ID、版本和序号，前端丢弃过期事件。

AI 接口：提交任务返回任务ID；查询状态或回调取结果；回调鉴权、重复回调去重、模型结果结构校验与超时处理一致。

文件与导出接口：上传完成后再执行检查、转码或索引；下载和导出结果不使用永久公开地址，重新校验访问权限。

第三方同步：确定每个字段的权威来源与同步方向；按外部ID映射，增量标记、失败重试和差异报告可追踪。外部成绩不覆盖平台已确认成绩，冲突进入人工处理。

每个第三方对接须形成接口清单，列明对象、字段、授权方式、限流、分页、错误码、测试账号、回调校验和责任方；未具备条件的对接不作为首版阻塞项。

11 验收与需求追踪

各功能条目后的验收条件用于模块验收，下表覆盖首版跨模块关键路径。按需求编号关联原型、开发任务、测试用例及缺陷；P1、P2 未确认范围不纳入首版必测。

| 编号 | 关联需求 | 验收场景与通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC-001 | BASE-001、002；第6章 | 建立两个教学班和不同角色账号；以页面、接口、下载及导出访问跨班数据均被拒绝并留痕。 |
| AC-002 | PRE-001、002、004 | 发布含文档、视频、预习题的任务；学生学习、教师豁免、答案公布及统计结果可闭环核对。 |
| AC-003 | IN-002、003、006 | 完成签到与答题；验证重复点击、过期码、断线重连、活动关闭和教师并发操作。 |
| AC-004 | POST-001、002、007 | 配置含客观及主观题的作业；验证草稿、改交、迟交配置、AI初评、人工确认、成绩发布和版本保留。 |
| AC-005 | POST-003、004、008、009 | 发布正式成绩后归集错题并重做；看板、明细和导出一致；撤回或改分后重算，原作答不被重做覆盖。 |
| AC-006 | POST-010、016；BASE-005 | 课程资料问答能定位出处；无依据说明无法确认；隐藏答案和跨班资料不可检索；超额调用降级并记日志。 |
| AC-007 | NF-003、004、007；第9章 | 模拟AI超时、重复回调、上传失败和服务中断；学生有效答案不丢失，人工流程可用；完成备份恢复演练。 |
| AC-008 | NF-001、002、008 | 按100并发试点基线压测课堂及作业关键流程；记录P95与失败率；在桌面和手机浏览器验证关键操作。 |

11.1 首版交付与通过条件

交付物：确认后的需求与范围表、三端原型、接口与数据字典、部署配置说明、教师学生操作说明、测试报告及已知限制清单。

验收数据：至少 1 门课程、2 个教学班、主讲与协同教师及覆盖正常和异常状态的测试学生；压力测试单独准备符合容量基线的数据。

关键路径、权限、成绩正确性和数据完整性问题须关闭后验收；非阻断缺陷记录负责人、影响、绕行方法与修复计划，由业务方确认是否接受。

上线先选试点课程；确认教学时段、支持责任人、回滚条件和数据恢复方案。试点通过后根据真实规模调整容量与二期排期。

12 待确认事项与评审结论

以下事项需要业务或技术责任方作出明确选择。建议默认仅用于本版评审和试点估算，不等同于既有学校政策。

| 事项 | 本版建议或待选方案 | 建议确认方 |
| --- | --- | --- |
| 首版规模与部署 | 确认实际班级数量、并发、存储、服务器及教学网络条件；100并发仅为试点估算。 | 学校信息化与项目技术负责人 |
| AI 模型与数据处理 | 确认服务商、版本、额度和数据处理方式；本地教学服务器不代表本地部署模型。 | 学校与项目技术负责人 |
| 第三方对接深度 | 校内上传先行；智慧树、超星、章鱼接口授权与双向同步分别确认。 | 学校与第三方接口负责人 |
| 预习参与门槛 | 默认提醒；明确是否允许限制随堂答题，以及豁免和补学流程。 | 课程业务负责人 |
| 提交与迟交 | 最大改交次数、默认迟交是否关闭、窗口和重开规则须确认。 | 教务与课程负责人 |
| 评分与成绩复核 | 量规输入方式、批量确认条件、AI建议分展示、学生复核期限。 | 教务与任课教师 |
| 资源审核及保存 | 审核是否前置、文件上限、附件与录播保存、敏感下架处理。 | 教务与信息化负责人 |
| 统计与预警 | 阈值、窗口、样本下限、风险级别及关闭依据；首版不预设综合总分。 | 教务与课程负责人 |
| 教师协同与成员变动 | 是否支持多名协同教师、哪些操作可回收、入退班历史处理。 | 教务负责人 |
| AI 质量门槛 | 用学校确认的匿名题目建立样本；确认可接受偏差、严重错误和人工回退条件。 | 教师代表与技术负责人 |
| 专项二期能力 | 直播互动、报告模板、推荐资源、监考设备及代码执行分别立项确认。 | 学校与项目负责人 |
| 档案与权限 | 不同数据保留期、导出用途、明细访问授权与期限清理流程。 | 教务与信息化负责人 |

评审输出应包括：已确认范围、调整后的规则与参数、暂缓需求、第三方依赖责任人以及待确认项的处理计划。范围冻结后以需求编号管理变更，重新评估原型、接口、测试、工期和费用影响。